Betreuerliste

| D-45 | Dingsda |
| --- | --- |
| D-43 | Lax |
| D-39 | Teilnehmer |
| D-38 | Ohne |
| LS4 | 1314 |
| ASK21 | Phischmi |

Bossposten

| Gesöff | Ahoi |
| --- | --- |
| Werkstatt | Teilnehmer |
| Bus | Shaver |
| IT | Sabatron |
| Schnorren | Ohne |

| Zu besorgen | Von |
| --- | --- |
| Drucker | Besorgski |
| Lautstärkeknopf funke | Moni |
| NX-Lizenz 27.11. | Ohne |
| Hängerachse | Ohne |
| Autospachtel |  |

Werkstattdienst

Heidi

Goldlöckchen

Protokoll: Ohne

| Thema | Aufgabe | Start | Deadline | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-43 | QR-Form reinigen und eintrennen |  | 31.12.2018 | Shotgun, Garfield |
|  | Modell | Später |  | Dennis |
|  | Fahrwerksklappe reparieren | Winter |  |  |
|  | Kraftmesssensoren |  |  |  |
|  | Permit to fly mit Wettbewerbszulassung |  |  | Lax |
|  | Konstruktion 20 m Winglets |  |  | Konnix |
|  | Flarm und Funk |  |  | Jannik, 1314 |
| D-45 | CAD Crashcockpit |  |  | Dingsda |
|  | Festigkeitsauslegung |  |  | Garfield |
|  | Flugversuche LS7 auswerten und dokumentieren |  |  | Phischmi |
|  | Profiloptimierung |  |  | Garfield |
|  | Stabilitätsanalyse |  |  | Ailmaar |
|  | Konstruktion mittels CAD |  |  | Werden gesucht! |
|  | Verstellbare Rückenlehne und Pedale (Mockup) |  |  | Garfield, Dingda, ? |
|  | Bericht LS7 Haubenspalt für Idaflieg Berichtsheft |  | 28.02.2018 | PhiSchmi |
|  | Bericht D-45 für Idaflieg Berichtsheft |  | 28.02.2018 | Dingsda |
|  | ADP, schriftliche Ausarbeitung |  |  | Tipp-Ex |
| D-38 GÜ LBA: 5.3. | Fahrwerk einbauen |  |  | Seifi |
|  | Halterungen für Kleinteile |  |  | Peggy |
|  | Querruder lackierfertig machen |  |  |  |
|  | Cockpit Arbeiten Planen |  |  | Seifi |
|  | Pendelhöhenleitwerk lackieren |  |  | Knüppler |
| LS4 | Winterwartungsliste |  |  | 1314 |
|  | Hängertausch klären |  |  | Ohne, Leif |
|  | Flächen polieren |  |  | Cm, Pöbler |
|  | Hänger anpassen |  |  | Moni + X |
|  | Aktuellen LS4-Hänger auf das Flugzeug anpassen |  |  |  |
| Winde | Blinklicht, Radio, Funkgerät, Sitze besorgen |  |  | Heidi |
|  | Kabel beschaffen & verlegen |  |  | Atze, Leif |
|  | Samstag Kabelgraben | 9:00 AiB |  | Ohne, Pablo, Shotgun, Dingsda, 1314, Phischmi, Konnix |
|  | Transpondersicherung |  |  | Pablo |
|  | Vernünftige Arbeitsliste erstellen |  |  | Heidi |
| D-39 | WINTERARBEITEN |  |  | Teilnehmer |
|  | GreenSpeedCup aushelfen |  |  | Dingsda |
|  | Kommt am WE nach Darmstadt |  |  |  |
|  | PTF beantragen |  |  |  |
| Arcus | Endmontage besichtigen |  |  |  |
|  | Flächenohren mit 600er anschleifen und lackieren |  |  |  |
| ASK21 | Kuller und Haubenbezüge | Morgen | Donnerstag | Ahoi |
|  | Innenausbau |  |  | Lax |
|  | Flächenpolitur ausbessern | Nach Palaver |  | 1314 |
|  | Hauben reinigen |  |  | Dingsda |
|  | Reifen aufpumpen & beschriften |  |  | Pablo |
|  | Spornradloch zulaminieren |  |  | Konnix |
|  | Sitzbezüge suchen |  |  | Alle |
|  | 5kg Blei in die Schnauze einbauen |  |  | Konnix, Phischmi |
|  | Flugzeugstahl suchen |  | Freitag | ALLE |
| Bus | Steinschlag im Sichtfeld |  |  | Shaver |
|  | Neues Auto beim ADAC anmelden |  |  | Shaver |
|  | Schutzblech Abgasrohr ersetzen |  |  | Shaver |
| Sonstiges | Open Vario, 2 Displays |  | Ende 2017 | Wurst |
|  | Russlandaustausch organisieren |  |  | Heidi |
|  | Hängerkauf bei Spindelberger organisieren |  |  | Dingsda |
|  | LS7 Gurte reinigen |  |  |  |
|  | Helfer für den green Speed Cup gesucht | 7. Juni | 10. Juni |  |
|  | Müll wegräumen -> Fluchtwege freimachen |  |  |  |
|  | Müll entinventarisieren |  |  | Ohne |
|  | Polierfell besorgen |  |  |  |
|  | Samstagabend Grillen -> Grill besorgen |  |  | Peggi |
|  | Kompressor entwässern |  |  | Shotgun |

Dennis ist Mitte März für ca. zwei Wochen im Urlaub.

Palaverprotokoll

5.02.2018

Anwesenheit

|  | Alter | Patrik | Seifi | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bott | Andreas | Ohne | M |
|  | Clermont | Sebastian | Sabatron | M |
| U | Gengenbach | Erik | Kuli | M |
| U | Gorny | Sarah | Tipex | M |
|  | Gräff | Kevin | Shaver | M |
| U | Gubernator | Simeon | Moni | M |
|  | Hahn | Jonathan | Garfield | M |
|  | Hammes | Mark | Euro | M |
| U | Hesselbarth | Jonathan | Mama | M |
| U | Kilian | Leonie | Flummi | M |
|  | Klomp | Arne | 1314 | M |
|  | Köhler | Konstantin | Konnix | M |
|  | Manushyna | Daria | Shotgun | M |
|  | Mayer a.d.H. | Ramon | Heidi | M |
|  | Molitor | Matthias | Teilnehmer | Ma |
|  | Patzig | Dennis | Knüppler | MaoB |
|  | Sajjad | Arooj | Ahoj | M |
|  | Schmitz | Philipp | Phischmi | M |
| U | Schubert | Hilmar | Ailmaar | M |
|  | Schulz | Urs | Wurst | M |
|  | Thorhauer | Leif | Lax | M |
|  | Walter | Lukas | Peggi | M |
|  | Weskamp | Andreas | Dingsda | M |
|  | Bachmann | Johannes |  | A |
|  | Birk | Jannik | Unbekannt | A |
|  | Jorg | Oliver |  | A |
|  | Mansky | Daniel | -sky | A |
|  | Unkelbach | Wilhelm | Veilchen | A |
| 24 | Aktive |  |  |  |
| 5 | davon beurlaubt |  |  |  |
| 5 | Anwärter |  |  |  |