## Slide 1
D-43: Projektvorstellung
Akaflieg Darmstadt

## Slide 2
Überblick D-43
Schulungsdoppelsitzer
Side-by-Side
18 m Spannweite
MTOW 700 kg
Erstflug 31.10.2014

## Slide 3
Offene Punkte
-Verringerung Massenausgleich
-Druckstabilere Ausführung
Querruder Neubau
- Flugerprobung
- Nachweisführung
Zulassung
20 m Winglets

## Slide 4
Zeitplan
Juli
August
September
Umbau Akkuhalterungen
Vorbereitungen Flugversuche
Schwerpunktbestimmungen
Idaflieg Sommertreffen
Antrag 6 Monats PTF
20 m Wingletbau inkl. Nachweisführung Innenflügel
Querruder Neubau
Heute
Nachweisführung zur Verlängerung PTF
Weitere Nachweisführung