Betreuerliste

| D-45 | Dingsda |
| --- | --- |
| D-43 | Lax |
| D-39 | 1314 |
| D-38 | Ohne |
| LS4 | Seifi |
| ASK21 | Pablo |
| Arcus | Lax |

Bossposten

| Gesöff | Veilchen |
| --- | --- |
| Werkstatt | Teilnehmer |
| Bus | Shaver |
| IT | Natsch |
| Schnorren | Ohne |

| Zu besorgen | Von |
| --- | --- |
| 2500er, 3000er Papier | Teilnehmer |
| Nitril Handschuhe | Garfield |

Werkstattdienst

Diesnski

Florian

Protokoll: Phischmi

| Thema | Aufgabe | Wann? | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| D-43 | QR-Form reinigen und eintrennen | 31.12.2018 | Peggi, Garfield |
|  | Neue Schilder im Cockpit |  | Garfield |
|  | Auto Außenspiegel kaufen |  |  |
|  | Trudelerprobung vorbereiten |  | Garfield, Konnix + ???? |
|  | Modell |  |  |
|  | Fahrwerksklappe reparieren |  |  |
|  | Kraftmesssensoren |  | Garfield |
|  | Konstruktion 20 m Winglets |  | Konnix |
|  | Nach Griesheim holen | Am WE | Wer Fliegen geht |
| D-45 | CAD Crashcockpit |  | Dingsda |
|  | Konstruktionsabend | Mi 18 Uhr |  |
|  | Rumpf Strukturauslegung |  | PhiSchmi |
|  | Festigkeitsauslegung |  | Garfield |
|  | Flügel und ASW24 HLW in XFLR5 untersuchen |  | (Phi) + ? |
|  | Sitzverstellung Mockup |  | Brownie |
|  | HLW-Volumina moderner 15m Flieger raussuchen |  | (Phi) + ? |
|  | Pedalverstellung (Mockup) |  | Jaxida |
|  | ARP, schriftliche Ausarbeitung, Prepreg |  | Heidi |
| D-38 | Fahrwerk einbauen |  | Seifi |
|  | Stellen am Rumpf spachteln |  | Ohne |
|  | Halterungen für Kleinteile |  | Peggy |
|  | Querruder lackierfertig machen – tempern bei 55° |  | Shotgun |
|  | Cockpit Arbeiten Planen |  | Seifi |
|  | Pendelhöhenleitwerk finishen |  |  |
| LS4 | Neue Schilder drucken |  | Seifi |
|  | Cockpit Zeug | Winter |  |
|  | JNP-fertig machen | 30.08. | Bis vor dem SoTre! Seifi |
|  | DG-Arbeiten im August | 1.-3.8. | Heidi, Jeannette, Lax, Ohne |
| Winde | Akkus entsorgen |  | Heidi |
|  | Schalter |  | Rámon |
|  | LAN Kabel verkaufen |  |  |
|  | Transpondersicherung |  | Natsch |
|  | Anschlüsse fertig stellen |  | Atze, Heidi |
|  | Graben erneut aufschütten vor Halle Ost |  |  |
| D-39 | Geld für Hallenmiete eintreiben |  | Heidi |
|  | Schlauch & Mantel Spornrad besorgen |  |  |
|  | Gepäckfachabdeckung |  |  |
|  | Propeller mit Florian Rührgartner absprechen |  | Teilnehmer, 1314 |
|  | Durchflusssensor mit Elektronik verheiraten |  | Natsch (+ F. Rührgartner) |
|  | PTF beantragen |  | Arne |
| Arcus | Finish-Partey | Di+ Do | Moni, Lax, Ohne, Phi |
|  | Elektronik bauen |  | Natsch, Florian |
|  | Finischen nach Einweisung | Immer | Phi und Lax sind Einweiser |
|  | Teppiche in Hänger einkleben |  | (Dingsda, Brownie) |
|  | Hänger ablasten |  |  |
|  | Motorklappen lackieren |  | Lax |
| ASK21 | Haubenbezüge |  | Jadzia |
|  | D-41 Hänger Umbau Plan erstellen |  | Florian, Dingsda |
|  | Kantenschutzband besorgen und anbringen |  |  |
|  | Höhenmesser tauchen | Am WE | Lax |
|  | Mylar Band an SR Notwendigkeit (AS) bzw. anbringen |  | (Ohne) |
|  | Kuller reparieren, Rad bestellen |  | Jadzia |
|  | Haubenverriegelung |  | Lax |
|  | Kopfstütze anbringen/fertigstellen |  | Garfield |
| Bus | TÜV August |  | Shaver |
|  | Bremsscheibe kontrollieren |  | Shaver |
|  | Schaden an Frontscheibe |  | Shaver |
| Sonstiges | Anti-Schlinger-Kupplung für Spindelberger besorgen |  | Besorgsky |
|  | Russlandaustausch organisieren |  | 1314 |
|  | Jugendvergleichsfliegen | 1. Sep. WE | Natsch |
|  | Professoren-Fliegen & Einladung erstellen | Mi 3.10. | Plansky |
|  | Organisation Akaflieg 100-Jahr Feier |  | Shotgun |
|  | Akku Stecker einheitlich umrüsten |  | Ohne |
|  | Akkus und PCs+Drucker (Keller) entsorgen |  |  |
|  | Flarm Redbox Kabel bauen |  |  |
|  | Türplakat drucken |  | Moni |
|  | 2 Funkknöpfe besorgen | 30.7. Kistenfrist | Moni |
|  | HeSchuLa Anmeldung organisieren |  | Brownie, Jaxida, (Ohne) |
|  | LX-5000 Stecker bauen |  | Konnix, Natsch |
|  | LX-20 verscherbeln |  | Heidi |
|  | Salsabühne |  | 1314 |
|  | Feuerlöscher |  | Lax + Uni |
|  | Anmeldefrist Kunstfluglehrgang | 31.08. |  |
|  | Spermüll 1.8.; rausstellen am 31.7. |  |  |
|  | LX-7000 einschicken |  |  |

Palaverprotokoll

23.07.2018

Anwesenheit

|  |  | Alter | Patrik | Seifi | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Birk | Jannik | Natsch | M |
|  |  | Bott | Andreas | Ohne | M |
|  | 1 | Clermont | Sebastian | Sabatron | M |
| U | - | Gengenbach | Erik | Kuli | MaU |
| U | - | Gorny | Sarah | Tipex | MU |
|  |  | Gräff | Kevin | Shaver | M |
|  |  | Gubernator | Simeon | Moni | M |
|  |  | Hahn | Jonathan | Garfield | M |
|  |  | Hammes | Mark | Euro | M |
| U | - | Hesselbarth | Jonathan | Mama | MaU |
| U | - | Kilian | Leonie | Flummi | MU |
|  |  | Klomp | Arne | 1314 | Ma |
|  |  | Köhler | Konstantin | Konnix | M |
|  |  | Manushyna | Daria | Shotgun | Ma |
|  |  | Meyer a.d.H. | Ramon | Heidi | M |
|  |  | Molitor | Matthias | Teilnehmer | Ma |
| U | - | Patzig | Dennis | Knüppler | MaoB |
| D |  | Sajjad | Arooj | Ahoj | M |
|  |  | Schmitz | Philipp | Phischmi | M |
| U | - | Schubert | Hilmar | Ailmaar | MU |
|  |  | Thorhauer | Leif | Lax | M |
|  |  | Walter | Lukas | Peggi | M |
|  |  | Weskamp | Andreas | Dingsda | M |
|  |  | Brecher | Jadzia | Jaxida | A |
|  |  | Geister | Florian |  |  |
|  |  | Jorg | Oliver |  | A |
|  |  | Kruppa | Jeannette |  | A |
|  |  | Mansky | Daniel | -sky | A |
|  |  | Tauber | Matthias | Brownie | A |
|  |  | Unkelbach | Wilhelm | Veylchen | A |
| 25 |  | Aktive |  |  |  |
| 6 |  | davon beurlaubt |  |  |  |
| 6 |  | Anwärter |  |  |  |

A – Anwärter, a – außerordentlich, D – Dauerentschuldigt,

M –Mitglied (Aktiv), oB – ohne Bezüge, U - beurlaubt